# 霓虹贪吃蛇 · 产品需求文档（PRD）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名 | 霓虹贪吃蛇（Neon Serpent） |
| 文档版本 | v1.0 |
| 状态 | 已上线 · 待补埋点 |
| 负责人 | HH200606（产品 / 设计 / 开发） |
| 线上地址 | <https:/​/​hh200606.​github.​io/​neon-​serpent/​> |
| 代码仓库 | <https:/​/​github.​com/​HH200606/​neon-​serpent> |
| 技术形态 | 零依赖 · 纯 Canvas 2D · 单页 · 可离线 |
| 最后更新 | 2026-10-20 |

变更记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-18 | 立项：用零素材的方式重写贪吃蛇，验证手感与工程审美 | HH200606 |
| v0.9 | 2026-10-19 | 完成连击、金果实、音效、手机操作、演示模式 | HH200606 |
| v1.0 | 2026-10-20 | 上线 GitHub Pages；本文档定稿，补齐指标、实验、埋点、验收与发布计划 | HH200606 |

# 0. TL;DR（一页纸）

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 问题 | 碎片时间想要「点开就玩、1 分钟一局、不注册不下载」的小游戏，但市面上大量贪吃蛇复刻手感粗糙：按格跳、无音效、手机上不能玩、打开先等 3 秒加载。 |
| 方案 | 一个零依赖的霓虹风贪吃蛇：固定步长 + 渲染插值保证不跳格；果实带连击倍率与金果实；音效由 WebAudio 现场合成；手机滑动与方向键都能玩；34KB、无外部请求、可离线。 |
| 用户 | ① 碎片时间的休闲玩家 ② 复古街机/霓虹美学爱好者 ③ 从社交分享点进来的手机用户 ④ 看代码的前端同行 |
| 差异点 | 不是「又一个贪吃蛇」，而是用零素材证明手感：没有一张图、没有一个音频文件，所有观感来自代码；这也是它作为作品集的价值。 |
| 成功标准 | 开局→结算完成率 ≥ 85%；再来一局率 ≥ 30%；单局时长中位数 45–120 秒；中端机 P95 帧率 ≥ 58fps。 |
| 范围 | 已上线：核心循环、连击计分、金果实、速度曲线、音效、键盘/触屏/滑动、暂停与失焦、最高分、演示模式、降级动效。不做：账号、排行榜、多人、内购、关卡编辑。 |

# 1. 背景与问题定义

## 1.1 为什么还要做一个贪吃蛇

贪吃蛇是被实现得最多的游戏之一，这既是机会也是陷阱：用户没有学习成本，但也没有期待。真正决定它能不能被记住的，不是玩法创新，而是三件很容易被做砸的事：

手感：移动是否平滑、转向是否跟手、死亡是否有反馈；

节奏：难度是否在正确的时间点上升，让人「差一点就吃到」而不是「怎么突然这么快」；

进入成本：打开到能玩要几秒、手机上能不能玩、有没有广告和注册。

大多数玩具级复刻在这三点上都做了妥协——它们能跑，但不好玩。

## 1.2 问题陈述

想要在碎片时间玩一局的人，很难找到一个打开即玩、手感扎实、手机上也能玩的贪吃蛇；而能做到这些的实现，往往又绑定了引擎、素材包和构建流程。

拆成三个可验证的子问题：

| 编号 | 子问题 | 当前观察 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 移动按格跳，速度一快就像在瞬移 | 大量 Canvas 复刻用 setInterval / 直接按帧位移，没有插值 |
| P2 | 难度曲线靠「硬调」，玩家感受不到成长 | 只加快速度、不加机制，20 秒后就只剩焦虑 |
| P3 | 手机上不可玩或误触严重 | 只支持键盘；滑动与页面滚动打架 |

## 1.3 设计立场

这个产品的目标不是「做一个流行的游戏」，而是用最小的技术面，把一件事做到可感知的好。因此明确的取舍是：

不做玩法创新，把预算全部投在手感、节奏、进入成本上；

不使用任何图片与音频素材（版权干净、加载为零、可离线）；

保持零依赖、无构建，让「打开源码就能改」成为产品的一部分。

## 1.4 备选方案与取舍

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 Phaser / Cocos 做 | 生态成熟、功能多 | 引入 200KB+ 引擎，失去「零依赖」这一差异点 | 否 |
| 用现成素材包（图 + 音） | 观感上限高 | 版权与加载成本，且与「代码即美术」的定位冲突 | 否 |
| 做玩法创新（多蛇、地形） | 有新鲜感 | 学习成本上升，违背「零学习成本」的前提 | V2 再评估 |
| 零素材 + 精修手感（本题） | 加载极快、可离线、差异点清晰 | 美术上限受限于代码绘制 | 是 |

# 2. 目标与非目标

## 2.1 目标（按优先级）

| 编号 | 目标 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 打开即可玩，3 秒内进入第一局 | 从页面加载到 playing 的中位时间 ≤ 3s（含用户反应） |
| G2 | 手感成立：不跳格、转向跟手、死亡有反馈 | 移动插值覆盖率 100%；输入→转向的生效延迟 ≤ 1 帧 |
| G3 | 一局有「还想再来」的张力 | 再来一局率 ≥ 30%；单局时长中位数 45–120s |
| G4 | 手机上真的能玩 | 375px 宽可完整游玩；误触率 ≤ 5% |

## 2.2 非目标（明确不做）

| 非目标 | 理由 |
| --- | --- |
| 账号体系 / 云端存档 | 单局 1–2 分钟的游戏，登录是纯粹的流失点 |
| 排行榜 / 多人对战 | 用户基数不足以让榜单有意义，且会把「自洽的难度」变成「被虐」 |
| 内购 / 广告 | 定位是开源作品集与公共小游戏 |
| 关卡编辑器 / 皮肤系统 | 会引入状态管理复杂度，收益与一期目标不符 |
| 玩法机制大改（如加入地形、传送门） | 违背「零学习成本」前提，V2 单独立项评估 |

# 3. 用户与场景

## 3.1 目标用户

| 画像 | 特征 | 关键需求 | 触发场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 碎片时间玩家（核心） | 通勤、排队、开会前 5 分钟 | 立刻能玩、一局能结束、不占流量 | 手机浏览器、社交链接 |
| B. 复古/霓虹美学爱好者 | 喜欢 CRT、赛博朋克视觉 | 视觉调性统一、有质感 | 从设计社区/分享图进入 |
| C. 前端同行 | 会顺手看源码 | 代码干净、有可读的实现取舍 | GitHub / 技术社区 |
| D. 演示/整活用户 | 想录屏、想发朋友圈 | 有自动演示模式、画面好看 | ?demo=1 |

## 3.2 关键用户旅程（JTBD）

当我手上有 2 分钟空档时，我想立刻玩一局有点挑战、输了还想再来一次的小游戏，这样我能把这段碎片时间填得舒服。

必须避免的失败路径：

打开先黑屏/白屏等资源（→ 34KB 内联资源，无外部请求）；

第一次转向没反应或反向自杀（→ 同轴反向禁止 + 输入立即生效）；

手机上一划就整页滚动（→ touch-action: none + 滑动阈值）；

死了不知道为什么会死（→ 死亡粒子 + 屏幕抖动 + 结算面板）。

# 4. 成功指标

## 4.1 指标体系

| 层级 | 指标 | 定义 | 目标（假设） | 当前 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北极星 | 再来一局率（RR） | 结算后 10 秒内再次开始 / 完成一局 | ≥ 30% | 未埋点 |
| 输入 | 开局率 | 进入 playing / 打开页面 | ≥ 65% | 未埋点 |
| 输入 | 单局时长中位数 | playing→结算 | 45–120s | 未埋点 |
| 输入 | 分数中位数 | 结算分数 | 100–250 | 未埋点 |
| 输入 | 连击达成率 | 达到过 ≥×3 的玩家占比 | ≥ 25% | 未埋点 |
| 输入 | 死亡归因分布 | 撞墙 / 自咬 | 撞墙 60–75% | 未埋点 |
| 输出 | 分享率 | 触发分享/复制链接 | ≥ 5% | 未实现 |
| 护栏 | 帧率 P95 | 中端机 | ≥ 58fps | 待测 |
| 护栏 | 首屏可交互 | 4G / 本地 | ≤ 600ms / ≤ 150ms | 待测 |
| 护栏 | 手机误触率 | 同局内无效滑动 | ≤ 5% | 未埋点 |

⚠️ 诚实说明：一期上线时没有任何埋点，以上目标值是待验证假设。第 11 节给出最小事件集与口径。

## 4.2 指标设计原则

不看 PV，只看「再来一局率」与「单局时长」——它们直接对应「好不好玩」；

分数中位数是难度健康度：过高说明太简单，过低说明挫败；

护栏优先：帧率或误触一旦超标，先修体验再谈传播。

# 5. 范围

## 5.1 分期

| 阶段 | 范围 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 一期（MVP，已上线） | 24×24 核心循环、连击计分、金果实、速度曲线、合成音效、键盘/触屏/滑动/D-pad、暂停与失焦、最高分、?demo=1、降级动效、高 DPI | ✅ |
| 一期补强 | 埋点、成绩卡分享、帧率自适应（低端机降粒子）、手机震动反馈、错题式「回放本次死亡」 | 🔜 |
| V2（评估） | 每日挑战（固定种子）、皮肤参数（颜色主题，仍零素材）、音效开关细分 | 🧭 |
| 不做 | 账号、排行榜、多人、内购、编辑器 | — |

## 5.2 优先级定义

P0：缺了游戏不成立

P1：显著影响手感与留存

P2：提升传播与复玩

P3：锦上添花

# 6. 功能需求

## 6.1 核心循环

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1.1 | 24×24 网格，蛇初始长度 3，向右出发 | P0 | 开局蛇身 3 节、位于网格中心 |
| FR-1.2 | 吃到果实长度 +1；未吃到时尾部前移 | P0 | 连吃 5 个后果实长度 8 |
| FR-1.3 | 撞墙或咬到自己即结束 | P0 | 两种死法都能触发结算面板 |
| FR-1.4 | 果实不与蛇身、金果实重叠 | P0 | 生成位置校验；棋盘将满时降级处理不崩溃 |
| FR-1.5 | 移动使用固定步长 + 渲染插值 | P0 | 任意帧率下蛇头位移连续、无跳格 |

## 6.2 计分与连击

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-2.1 | 普通果实 10 分 × 当前倍率 | P0 | 连击序列得分 10 / 20 / 30 / 40 / 50 |
| FR-2.2 | 连击窗口 2600ms，超时倍率回到 ×1 | P0 | 间隔 2.7s 后吃果实，得分为 10 |
| FR-2.3 | 倍率上限 ×5 | P0 | 连续 6 次以上倍率保持 5 |
| FR-2.4 | 死亡后分数冻结并对比最高分 | P0 | 结算显示本局分数与最高分 |

## 6.3 金果实

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-3.1 | 每吃 5 个普通果实出现 1 个金果实 | P0 | 第 5、10、15… 个果实后出现 |
| FR-3.2 | 金果实 +30 × 倍率 | P0 | 倍率 ×3 时得 90 分 |
| FR-3.3 | 金果实存在 9 秒后消失并让位 | P1 | 到期后不再可吃、不阻挡果实生成 |
| FR-3.4 | 金果实有可见的倒计时环 | P2 | 环形进度随剩余时间收缩 |

## 6.4 速度曲线

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-4.1 | 步长 max(76, 150 × 0.978^n)，n = 吃到果实数 | P0 | 第 10 个果实 ≈ 120ms、第 20 个 ≈ 96ms、第 34 个起固定 76ms |
| FR-4.2 | 速度上限 76ms/步，不再加速 | P0 | 吃 50 个果实后步长仍为 76ms |
| FR-4.3 | 速度变化不打断当前插值 | P1 | 加速即刻生效但不产生位置跳变 |

## 6.5 输入

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-5.1 | 方向键 / WASD 控制方向 | P0 | 四向都能生效 |
| FR-5.2 | 禁止 180° 反向 | P0 | 向右时按左不改变方向 |
| FR-5.3 | 手机滑动转向，阈值 24px | P0 | 小于阈值的滑动不改变方向 |
| FR-5.4 | 触屏提供屏幕方向键 | P1 | 粗指针设备显示 D-pad |
| FR-5.5 | 页面滚动与游戏滑动不冲突 | P0 | 画布 touch-action: none |
| FR-5.6 | 空格暂停/继续、M 静音、R 重开 | P1 | 三个快捷键均生效 |

## 6.6 暂停与失焦

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-6.1 | 暂停时保留局面与计时状态 | P0 | 恢复后从原位置继续，不跳步 |
| FR-6.2 | 切到后台自动暂停 | P1 | visibilitychange 后进入暂停态 |
| FR-6.3 | 暂停按钮图标与状态同步 | P2 | 图标随状态切换 |

## 6.7 最高分与设置

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-7.1 | 最高分写入 localStorage 并展示 | P1 | 刷新后最高分保留 |
| FR-7.2 | 静音状态持久化 | P2 | 刷新后保持静音 |
| FR-7.3 | 隐私模式/禁用存储时不报错 | P1 | 抛出异常被捕获，游戏可继续 |

## 6.8 演示模式

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-8.1 | ?demo=1 自动寻路并持续得分 | P2 | 无输入 30s 后分数 > 0 且未死亡 |

## 6.9 响应式与高 DPI

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-9.1 | 画布随容器等比缩放，不拉伸 | P0 | 任意窗口宽度下保持正方形 |
| FR-9.2 | 按 DPR 渲染（上限 2.5） | P1 | Retina 下线条不糊 |
| FR-9.3 | 375px 宽可完整游玩 | P0 | 无横向滚动、按钮可点 |

## 6.10 可访问性与降级

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-10.1 | 键盘可完成整局 | P0 | 不碰鼠标也能开始、转向、重开 |
| FR-10.2 | 分数变化可被读屏感知 | P1 | 分数节点使用 aria-live |
| FR-10.3 | 减少动效偏好下关闭抖动与大部分粒子 | P1 | prefers-reduced-motion 生效 |
| FR-10.4 | 对比度达标 | P2 | 正文与 HUD ≥ 4.5:1 |

## 6.11 分享（未实现）

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-11.1 | 生成成绩卡图片（分数 / 最高 / 连击） | P1（V1） | 输出 1080×1350 PNG，可保存 |
| FR-11.2 | 复制带成绩参数的链接 | P2（V1） | 链接可复现分数展示页 |

# 7. 游戏设计规格

## 7.1 核心循环

观察 → 决策转向 → 吃果实 → 分数/长度增长 → 速度上升 → 风险上升 → 死亡 → 结算 → 再来一局

单局目标 45–120 秒；一名普通玩家首局预期分数 60–150，熟练玩家 300+。

## 7.2 难度与张力来源

| 来源 | 机制 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 速度 | 每果 ×0.978，76ms 封顶 | 前 20 秒温和，30 秒后紧张 |
| 连击 | 2.6s 窗口，×1–×5 | 制造「要不要冒险再吃一个」的决策 |
| 金果实 | 每 5 果、存在 9s、+30 | 高价值目标，诱发走位冒险 |
| 空间 | 24×24，身体持续变长 | 后期自咬风险指数上升 |

## 7.3 手感参数（真实值）

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网格 | 24 × 24 | 单屏可完整容纳 |
| 初始步长 | 150 ms | 首局不至于手忙脚乱 |
| 步长下限 | 76 ms | 人手反应极限附近 |
| 加速系数 | 0.978 / 果实 | 约 20 个果实后接近上限 |
| 连击窗口 | 2600 ms | 约 17 步（150ms）内续上 |
| 倍率上限 | ×5 | 避免分数爆炸 |
| 金果实间隔 | 5 个普通果实 | 约每 8–12 秒一次 |
| 金果实寿命 | 9000 ms | 够绕 1.5 圈去拿 |
| 滑动阈值 | 24 px | 防误触 |
| 粒子上限 | 320 个 | 保帧率 |

## 7.4 死亡与反馈

死亡瞬间：粒子迸发（26 颗）、屏幕抖动（12px）、音效下滑；

结算面板：本局分数、最高分、「再来一局」按钮；

无「复活」设计——一局一命，保证风险真实。

# 8. 非功能需求

| 类别 | 要求 | 目标值 / 验收 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 帧率 | 中端移动设备 P95 ≥ 58fps；低端机不得低于 45fps |
| 性能 | 首屏 | 4G ≤ 600ms 可交互；本地 ≤ 150ms |
| 性能 | 包体 | 首屏必需资源 ≤ 60KB（当前 34KB），无外部请求 |
| 性能 | 输入延迟 | 按键到转向生效 ≤ 1 帧 |
| 可靠性 | 无未捕获异常 | 控制台零 error；存储/音频失败可降级 |
| 音频 | 自动播放策略 | 首次用户手势后才创建 AudioContext |
| 兼容 | 浏览器 | Chrome/Edge/Safari/Firefox 近两年；iOS Safari 16+ |
| 兼容 | 设备 | 375–1920px 宽；横竖屏均可 |
| 离线 | 无网络可用 | 全部资源本地，无 CDN |
| 隐私 | 零采集 | 无 Cookie、无第三方脚本；埋点仅匿名事件（V1） |

# 9. 交互与状态

## 9.1 状态机

ready ─开始→ playing ─暂停→ paused ─继续→ playing
playing ─死亡→ dying ─0.6s→ over ─重开→ playing
playing ─切后台→ paused

## 9.2 边界场景

| 场景 | 期望行为 |
| --- | --- |
| 连续快速按两个方向 | 只接受第一个有效转向，第二个若反向则忽略 |
| 死亡瞬间点击重开 | 死亡动画结束前不可开始，避免误触 |
| 手机竖屏旋转为横屏 | 画布重排、不中断对局 |
| 长按滑动 | 只触发一次转向（不是连续转向） |
| 静音后刷新 | 仍为静音 |
| 打开即切后台 | 返回时处于暂停，不自动开始 |

# 10. 视觉与音频规范

## 10.1 视觉

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 主色 | 青 #22d3ee / 靛 #6366f1 / 洋红 #f472b6 / 金 #fbbf24 |
| 背景 | 近黑 #070a12 + 径向渐变 + 极淡网格 |
| 蛇身 | 沿长度的青→靛渐变；头部单独光晕 |
| 果实 | 洋红发光圆 + 高光点；金果实为五角星 + 倒计时环 |
| 字体 | 系统字体栈；数字使用等宽数字（tabular-nums） |
| 动效预算 | 粒子 ≤ 320；抖动幅度 ≤ 12px |

## 10.2 音频（全部合成，无文件）

| 事件 | 波形 | 频率 | 时长 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | triangle | 380→620Hz | 0.16s | 进入提示 |
| 吃果实 | square | 520→760Hz | 0.10s | 即时奖励 |
| 金果实 | triangle ×3 | 660 / 880 / 1180Hz | 0.09–0.12s | 高价值反馈 |
| 死亡 | sawtooth | 240→55Hz | 0.42s | 挫败表达 |

音量峰值 ≤ 0.05，均为短包络，避免刺耳与疲劳。

# 11. 埋点与实验

## 11.1 最小事件集（V1）

| 事件 | 触发 | 字段 |
| --- | --- | --- |
| run_start | 进入 playing | source（直访/分享）、ts |
| fruit_eaten | 吃到果实 | type(normal/gold)、combo、score、stepMs |
| death | 结算 | cause(wall/self)、score、durationSec、comboMax |
| run_end | 结算面板展示 | score、best、isNewBest |
| retry | 点击再来一局 | previousScore、gapMs |
| mute_toggle | 切换音效 | muted |

## 11.2 待验证假设与实验

| 编号 | 假设 | 实验设计 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 连击窗口偏紧，导致普通玩家难以吃到 ×3 | A/B：2600ms vs 3200ms | 看连击达成率与再来一局率是否同向提升 |
| H2 | 初始速度 150ms 略慢，前 10 秒缺乏刺激 | A/B：150ms vs 165ms | 看首局时长与首局死亡率 |
| H3 | 金果实每 5 个一次太频繁，冲淡稀缺感 | A/B：5 vs 7 | 看金果实获取率与分数分布 |

实验前置条件：先完成埋点，单组样本 ≥ 300 局，观察期 ≥ 7 天。

# 12. 技术方案概要

| 层 | 实现 |
| --- | --- |
| 渲染 | Canvas 2D；devicePixelRatio 上限 2.5；requestAnimationFrame 单循环 |
| 逻辑 | 固定步长累加器（acc >= stepTimer 时推进一格），渲染按 acc / stepTimer 插值 |
| 输入 | keydown（方向/WASD/空格/M/R）+ Pointer 事件（滑动、D-pad） |
| 音频 | 懒加载 AudioContext，振荡器 + 指数包络 |
| 持久化 | localStorage（best / muted），异常捕获降级 |
| 结构 | index.html（80 行）+ css/style.css（323 行）+ js/game.js（769 行） |
| 发布 | GitHub Pages（main 分支根目录），无构建 |

已知技术债：game.js 为单文件 769 行、14 个小节；继续加功能前建议拆分为 loop / state / render / audio / input 五个模块，否则可维护性会先于功能触顶。

# 13. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品类同质化，用户「玩过就不再打开」 | 高 | 高 | 靠手感与视觉差异，配合成绩卡分享；后续做每日挑战（固定种子）提供复访理由 |
| 难度曲线失衡（太易/太难） | 高 | 中 | 埋点看分数中位数与死亡归因，按数据调 150ms/0.978/2600ms 三个旋钮 |
| 手机误触（滑动与滚动冲突） | 中 | 中 | touch-action: none + 24px 阈值 + 屏幕方向键兜底 |
| 低端机掉帧 | 中 | 中 | 粒子上限 320、只在蛇头用 shadowBlur、DPR 上限 2.5；后续加自动降级 |
| 音频被浏览器拦截 | 低 | 中 | 首次手势后再创建 AudioContext；失败静默降级 |
| 单文件过肥难以维护 | 中 | 高 | 见技术债；V1 内完成模块拆分 |
| 被误认为「抄的某个复刻」 | 低 | 低 | 零素材、代码自绘，差异点可自证 |

# 14. 验收清单

功能

[ ] 24×24 网格、初始长度 3、吃果实 +1、撞墙/自咬结束

[ ] 连击序列 10/20/30/40/50，2.6s 断连

[ ] 金果实每 5 果出现、9s 消失、+30×倍率

[ ] 步长曲线正确，76ms 封顶

[ ] 反向禁止、滑动阈值、D-pad 均可生效

[ ] 暂停/继续不跳步；切后台自动暂停

[ ] 最高分与静音持久化；存储异常不崩

[ ] ?demo=1 可自动得分

体验

[ ] 375px 宽无横向滚动

[ ] Retina 屏线条不糊

[ ] 键盘可完成整局

[ ] 减少动效偏好下无抖动

[ ] 首屏 ≤ 150ms（本地）

质量

[ ] 控制台零 error

[ ] 中端机 P95 ≥ 58fps

[ ] 首屏资源 ≤ 60KB

[ ] 连续 10 局无内存增长异常

发布

[ ] README 含在线链接与规则

[ ] Pages 构建成功、资源 200

[ ] 仓库 Description / Topics / Homepage 正确

# 15. 上线计划

| 阶段 | 时间 | 动作 | 成功信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部 | D0 | 自查清单、桌面 + 手机双端试玩、帧率测量 | 清单全勾 |
| 种子 | D1 | 给 5–10 位目标用户试玩，观察首次死亡时间 | 无人问「怎么玩」 |
| 公开 | D2 | 发小红书 / 朋友圈，配成绩卡截图 | 开局率与再来一局率接近目标 |
| 迭代 | D7 | 按分数分布与死亡归因调参；补埋点 | 分数中位数进入 100–250 |

回滚：纯静态页面，回退 commit 并重新构建 Pages 即可。

# 16. 开放问题

| 编号 | 问题 | 影响 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 是否引入「每日挑战」（固定种子、全服同一局） | 复访 vs 复杂度 | 建议做，成本低、复访理由强 |
| Q2 | 是否把 game.js 拆成多模块 | 可维护性 | 建议 V1 内拆，先于新功能 |
| Q3 | 是否加移动端震动反馈（navigator.vibrate） | 手感 vs 兼容 | 建议加，作为可选开关 |
| Q4 | 是否做英文版界面 | 覆盖面 | 建议做，文案量小 |
| Q5 | 成绩卡是否带二维码 | 传播 vs 纯静态 | 不建议，破坏零依赖 |

# 17. 附录

## 17.1 术语

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| 固定步长 | 逻辑按固定时间片推进，与渲染帧率解耦 |
| 渲染插值 | 用累加器余量在格子间平滑绘制，避免跳格 |
| 连击窗口 | 连续吃果实仍累计倍率的时间容忍度 |
| DPR | 设备像素比，决定画布后备分辨率 |

## 17.2 参考

线上地址：<https:/​/​hh200606.​github.​io/​neon-​serpent/​>

源码：<https:/​/​github.​com/​HH200606/​neon-​serpent>

关联项目（同为代码自绘）：[四合院布局图解](https:/​/​hh200606.​github.​io/​siheyuan/​)、[四合檐影](https:/​/​hh200606.​github.​io/​siheyuan-​vision/​)

## 17.3 需求编号索引

FR-1.x 核心循环 · FR-2.x 计分连击 · FR-3.x 金果实 · FR-4.x 速度曲线 · FR-5.x 输入 ·

FR-6.x 暂停失焦 · FR-7.x 存档设置 · FR-8.x 演示 · FR-9.x 响应式 · FR-10.x 可访问性 · FR-11.x 分享